Bibliothèque photo

# Fiches d’itération n°1 du 19/01/2019 au 22/01/2019

Objectifs :

* Avoir une première visualisation graphique de l’application
* Pouvoir récupérer les photos présentent sur le disque dur
* Pouvoir sauvegarder les choix de l’utilisateur

Tâches à réaliser :

1. Réalisation de l’IHM de la fenêtre principale (affiché dès l’ouverture de l’application)
2. Réalisation de l’IHM de la fenêtre secondaire (affiché lorsque l’on sélectionne une photo)
3. Récupération de l’ensemble des images présent dans un dossier donné
4. Création d’un fichier de sauvegarde où seront présent les différents choix de l’utilisateur. Actuellement seules les photos chargées seront sauvegardées

**Fiche prévisionnelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| Théo Gueguen | 1 | 19/01 | 22/01 | 22/01 |  |
| Younes Rouabia | 2 | 19/01 | 22/01 | 22/01 |  |
| Sébastien Gonzalez | 3 | 19/01 | 22/01 | 22/01 | Actuellement le dossier est passé en dur. A terme il faudra passé le dossier choisi par l’utilisateur. |
| Amine Boudraa | 4 | 19/01 | 22/01 | 22/01 |  |

**Fiche réelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| Théo Gueguen | 1 | 19/01 | 22/01 | 22/01 |  |
| Younes Rouabia | 2 | 19/01 | 22/01 | 22/01 |  |
| Sébastien Gonzalez | 3 | 19/01 | 22/01 | 22/01 | Actuellement le dossier est passé en dur. A terme il faudra passé le dossier choisi par l’utilisateur. |
| Amine Boudraa | 4 | 19/01 | 22/01 | 22/01 |  |