Bibliothèque photo

# Fiches d’itération n°3 du 30/01/2019 au 06/01/2019

Objectifs :

* Pouvoir modifier l’ordre de ses photos
* Pouvoir ajouter des tags à ses photos
* Avoir une interface complète
* Avoir l’ensemble des fonctionnalités sur le dialog

Tâches à réaliser :

1. Appliquer un tag à une photo depuis la page principale
2. Suppression photo à partir du dialogue
3. Modification des tags à partir du dialogue
4. Améliorer les rotations d’images
5. Ajout du drag and drop pour déplacer les photos
6. Sauvegarder le déplacement du drag and drop
7. Ajouter le menu de navigation
8. Améliorer design interface principale (instagram)
9. Ouvrir un QfileChooser et ouvrir les photos choisis

**Fiche prévisionnelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| Théo Gueguen | 1 | 30/01 | 02/02 | 02/02 |  |
| Théo Gueguen | 9 | 02/02 | 06/02 | Non fini |  |
| Sébastien Gonzalez | 2 | 30/01 | 31/01 | 31/01 |  |
| Sébastien Gonzalez | 5 | 31/01 | 04/01 | 03/01 |  |
| Sébastien Gonzalez | 6 | 04/01 | 06/01 | 05/01 |  |
| Amine Boudraa | 3 | 30/01 | 02/02 | 02/02 |  |
| Amine Boudraa | 4 | 02/02 | 06/02 | 05/02 |  |
| Younes Rouabhia | 7 | 30/01 | 02/02 | Non fini |  |
| Younes Rouabhia | 8 | 02/02 | 06/02 | 06/02 | A améliorer |

**Fiche réelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| Théo Gueguen | 1 | 30/01 | 02/02 | 02/02 |  |
| Théo Gueguen | 9 | 02/02 | 06/02 | Non fini |  |
| Sébastien Gonzalez | 2 | 30/01 | 31/01 | 31/01 |  |
| Sébastien Gonzalez | 5 | 31/01 | 04/01 | 03/01 |  |
| Sébastien Gonzalez | 6 | 04/01 | 06/01 | 05/01 |  |
| Amine Boudraa | 3 | 30/01 | 02/02 | 02/02 |  |
| Amine Boudraa | 4 | 02/02 | 06/02 | 05/02 |  |
| Younes Rouabhia | 7 | 30/01 | 02/02 | Non fini |  |
| Younes Rouabhia | 8 | 02/02 | 06/02 | 06/02 | A améliorer |